PLAN DE TRABAJO DETALLADO - MES 1

Investigación UX, Sistema de Diseño y Prototipado Clicable en Figma

DATOS DEL PROYECTO Empresa: Detalgraf S.A.S. ¦ Plataformas: Detalgraf.com (Wix B2B) y DetalShop.com (Shopify) Elaborado por: Nicolas Quintero Cardona ¦ Duración: Mes 1 (Semanas 1 a 4) — ~160 Horas

# Matriz Semanal de Trabajo (Mes 1)

Estructura visual de actividades paso a paso por semana para el Mes 1:

| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio: 24/08/2026 Fin: 30/08/2026 | Inicio: 31/08/2026 Fin: 06/09/2026 | Inicio: 07/09/2026 Fin: 13/09/2026 | Inicio: 14/09/2026 Fin: 20/09/2026 |
| Análisis del reto y definición del problema | Insights claros de investigación | Ideas de solución e hitos visuales | Prototipo en alta fidelidad (Hi-Fi) |
| Identificación de vacíos de información | Problema redefinido y validado | Concepto del producto & Design Tokens | Enlace de micro-animaciones reales |
| Definición de usuario prioritario (B2B/B2C) | Oportunidades de diseño identificadas | Estructura de la experiencia (Tokens HSL) | Validación de componentes interactivos |
| Creación de hipótesis iniciales UX | Dirección estratégica del producto | Arquitectura de la interfaz en Figma | Pruebas de usabilidad internas |
| Elaboración de guion de entrevistas | User Flows PDP, Cart Drawer y /tracking | Primeros wireframes Lo-Fi navegables | Presentación ejecutiva a Gerencia |
| Benchmarking de experiencias de tracking actuales |  |  |  |

# Enfoque Metodológico: Design-First

Todas las iteraciones de la Semana 1 a la Semana 4 se realizan en Figma. No se altera código real en Wix o Shopify hasta recibir el visto bueno gerencial del prototipo navegable al finalizar la Semana 4.