PLAN DE TRABAJO DETALLADO - MES 2

Quick Wins, Sección /tracking en Wix y Cálculo Dinámico de Precios en Shopify

DATOS DEL PROYECTO Empresa: Detalgraf S.A.S. ¦ Plataformas: Detalgraf.com (Wix B2B) y DetalShop.com (Shopify) Elaborado por: Nicolas Quintero Cardona ¦ Duración: Mes 2 (Semanas 5 a 8) — ~160 Horas

# Matriz Semanal de Trabajo (Mes 2)

Estructura visual de actividades paso a paso por semana para el Mes 2:

| Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio: 21/09/2026 Fin: 27/09/2026 | Inicio: 28/09/2026 Fin: 04/10/2026 | Inicio: 05/10/2026 Fin: 11/10/2026 | Inicio: 12/10/2026 Fin: 18/10/2026 |
| Diagnóstico en Velo/Wix de /tracking | Integración de estados de paquete | Script Liquid/JS para precio dinámico | Limpieza de widgets en Shopify |
| Maquetación vista de guía/factura | Enrutamiento asistido a WhatsApp | Cálculo en vivo Precio × Cantidad | Validación de Cédula/NIT en carrito |
| Diseño de interfaz de rastreo limpia | Validación de errores en búsqueda | Pruebas de respuesta en móviles | Despliegue en vivo Quick Wins Mes 2 |
| Configuración tema Pruebas NQC | Timeline visual interactivo | Formato de moneda COP en PDP | Pruebas cross-browser y QA |
| Control de versiones y rollback | Pruebas de estrés con 15 guías | Gestión de cambio de variantes | Aprobación y pase a producción |

# Enfoque Metodológico: Implementación Segura y Quick Wins

Todas las implementaciones de la Semana 5 a la Semana 8 se ejecutan de manera aislada utilizando el tema borrador Pruebas NQC en Shopify y el entorno sandbox de Wix Studio. No se altera el tema activo en vivo (Copia de Haseven | Detalshop) hasta superar el protocolo integral de aseguramiento de calidad (QA) y recibir la aprobación formal de Gerencia al finalizar la Semana 8.