# PLAN DE TRABAJO Y PROPUESTA DE PRÁCTICAS EMPRESARIALES (5 MESES)

Empresa: Detalgraf S.A.S.  | Plataformas: Detalgraf.com (Wix) y DetalShop.com (Shopify E-commerce) Para: Dirección General y Jefatura Comercial | Elaborado por: Nicolas Quintero Cardona (Estudiante en Prácticas Empresariales) Duración: 5 Meses | Fecha: Agosto 2026

Duración de Prácticas: 5 Meses (20 Semanas) — Jornada de 9 Horas Diarias

Fecha de Inicio: agosto 2026

## 1. RESUMEN EJECUTIVO Y ENFOQUE DE PRÁCTICAS

El presente plan de trabajo constituye el proyecto integral de prácticas empresariales a desarrollar durante un periodo de 5 meses en Detalgraf S.A.S.

El objetivo general es transformar el ecosistema digital de la empresa, resolviendo la desconexión entre el portal B2B (Wix) y el canal transaccional (Shopify), eliminando fricciones visuales de compra (cálculo de precio dinámico, barra de pedido mínimo de $100k Bogotá / $200k Nacional, reorganización de Fichas Técnicas PDF y reparación del rastreo /tracking), implementando la metodología Design-First con Figma e integrando un Asistente Virtual con IA 24/7 y desplegando un Tablero de Analítica y Estadísticas para medir cuantitativamente los resultados.

.

## 2. METODOLOGÍA: "DISEÑO PRIMERO CON FIGMA" (DESIGN-FIRST)

Para garantizar la máxima calidad visual y cero riesgos operativos en las plataformas activas de la empresa, todo desarrollo seguirá la metodología Design-First en Figma.

### Beneficios para la Empresa:

Aprobación Gerencial Previa: La gerencia navegará prototipos 100% clicables en computador y celular antes de modificar el código real en Wix o Shopify.

Sistema de Diseño Unificado: Creación de la guía de estilo de la empresa (Design Tokens, paleta de colores HSL, tipografía corporativa Inter/Outfit y componentes reutilizables).

Cero Interrupción de Ventas: Las pruebas y validaciones con usuarios se realizan en el entorno simulado de Figma.

## 3. DESGLOSE DEL PLAN DE TRABAJO POR MESES Y MÓDULOS (ROADMAP DE 5 MESES)

### 🎨 MES 1 (Semanas 1 - 4): Investigación UX, Sistema de Diseño y Prototipado en Figma

- Horas Dedicadas: ~160 Horas

- Objetivo: Auditar a fondo los flujos de compra, construir la librería de diseño corporativa y prototipar las soluciones interactivas en Figma.

- Tecnología: Figma (Design Tokens, Auto Layout 5.0, Interactive Components), FigJam.

- Actividades Paso a Paso:

Investigación de Usuarios y Negocio: Entrevistar al equipo comercial y analizar el comportamiento de compradores B2B y B2C en ambas plataformas.

Creación del Design System: Definir paleta de colores corporativos, tipografía, escala de botones, alertas y formularios.

Maquetación de Pantallas en Figma:

- Ficha de Producto con calculador dinámico de precio y pestañas para Ficha Técnica PDF.

- Carrito lateral (Slide-out Cart Drawer) con barra dinámica de progreso para pedidos mínimos ($100k Bogotá / $200k Nacional).

- Vista renovada de rastreo de pedidos (/tracking) en Wix.

Prototipo Clicable e Inspección Gerencial: Crear los flujos interactivos y presentar el prototipo a la gerencia para visto bueno formal.

### ⚡ MES 2 (Semanas 5 - 8): Quick Wins, Sección `/tracking` en Wix y Cálculo Dinámico de Precios en Shopify

- Horas Dedicadas: ~160 Horas

- Objetivo: Solucionar los fallos críticos de UX/UI en el portal Wix y programar la actualización de precios en tiempo real en la ficha de producto de Shopify.

- Tecnología: Wix Studio / Velo (JavaScript), Shopify Liquid, JavaScript Vanilla.

- Actividades Paso a Paso:

Reestructuración de `/tracking` en Wix:

- Diagnóstico: La página carga en blanco. Aunque un usuario no haya comprado, una web debe mostrar el buscador visible.

- Desarrollo: Crear la interfaz con caja de entrada de guía [ Escribe tu número de guía / factura], botón [ Rastrear ] e integración de respuestas según el estado del paquete o desvío a WhatsApp.

Cálculo Dinámico de Precio por Cantidad (Shopify):

- Programar el script de actualización en vivo (Precio Unitario × Cantidad = Subtotal Total) para que cuando el cliente cambie de 1 a 10 unidades vea el monto acumulado al instante sin recargar la página.

### 📄 MES 3 (Semanas 9 - 12): Fichas Técnicas PDF y Carrito Lateral con Barra de Pedido Mínimo

- Horas Dedicadas: ~160 Horas

- Objetivo: Reorganizar la presentación de las Fichas Técnicas PDF y desarrollar el Carrito Lateral (Slide-out Cart) con motivador de compra mínima.

- Tecnología: Shopify Liquid, Metafields, Ajax API (/cart/add.js, /cart/change.js), HTML5/CSS3.

- Actividades Paso a Paso:

Módulo de Ficha Técnica PDF Integrado:

- Organizar la vista de producto en pestañas limpias (Descripción, Especificaciones Visibles en Pantalla, Documento Técnico PDF).

- Configurar Metafields en Shopify y realizar la carga masiva/automática de archivos PDF. "No hay que programar producto por producto. Se programará la plantilla una sola vez para que los datos se muestren automáticamente cargándolos de forma masiva por Excel o usando Inteligencia Artificial para extraer los datos directamente desde los PDFs de las Fichas Técnicas."

Desarrollo del Slide-out Cart Drawer:

- Programar el carrito lateral que aparece desde el borde derecho al presionar "Agregar al Carrito".

- Barra de Progreso para Pedido Mínimo: Selector de destino (Bogotá $100.000 / Nacional $200.000) con cálculo dinámico: "Llevas $60.000 COP. Te faltan $40.000 COP para el pedido mínimo".

- Cross-Selling de Adición Rápida: Mostrar sugerencias de productos complementarios económicos en el pie del carrito para completar el saldo en 1 solo clic.

### 🤖 MES 4 (Semanas 13 - 16): Arquitectura, Entrenamiento e Integración del Asistente Virtual con IA

- Horas Dedicadas: ~160 Horas

- Objetivo: Desplegar un chatbot inteligente 24/7 en Wix y Shopify entrenado con el catálogo, políticas y automatización de cotizaciones.

- Tecnología: Voiceflow / Tidio AI, WhatsApp Business API, JavaScript Embeds.

- Actividades Paso a Paso:

Estructuración de Base de Conocimiento: Consolidar precios, cobertura, regla de pedido mínimo ($100k/$200k), FAQs y lectura de PDFs de Fichas Técnicas para que la IA los entregue por chat.

Construcción de Agentes IA:

- Agente Shopper (DetalShop): Recomienda productos, resuelve dudas de despacho y entrega estado de pedidos.

- Agente B2B (Detalgraf): Califica empresas (NIT, Teléfono, volumen de compra) y envía la cotización pre-armada al WhatsApp del asesor comercial.

Despliegue y Pruebas en Vivo: Instalar los widgets en ambas webs y realizar pruebas masivas de conversación y calibración de respuestas.

### 📊 MES 5 (Semanas 17 - 20): Sistema de Analítica, Tablero de KPIs, Capacitación y Memoria de Prácticas

- Horas Dedicadas: ~160 Horas

- Objetivo: Desplegar el sistema de medición de estadísticas en tiempo real, capacitar al equipo comercial, realizar optimización web y rediseñar la Memoria Final de Prácticas.

- Tecnología: Google Analytics 4 (GA4), Shopify Analytics, Looker Studio / Panel Tidio, Lighthouse Audit.

- Actividades Paso a Paso:

1. Configuración de Eventos de Analítica y Dashboard: Medir interacción del chatbot, conversión de pedidos mínimos y descargas de PDFs técnicos.

2. Capacitación al Equipo Comercial: Entrenar a los asesores sobre el seguimiento de leads cualificados recibidos por WhatsApp.

3. Auditoría de Velocidad y SEO: Optimización final de tiempos de carga en dispositivos móviles.

4. Documentación Final: Redactar la Memoria Final de Prácticas Empresariales para la Universidad y la Dirección General.

## 4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (ROADMAP RESUMIDO DE 5 MESES)

| Mes | Fase del Proyecto | Entregables Clave | Horas Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 (Sem. 1 - 4) | Investigación UX & Prototipado Figma | Design System, Prototipo Clicable 100% navegable en Figma | ~160 hrs |
| Mes 2 (Sem. 5 - 8) | Quick Wins, `/tracking` Wix & Precios Dinámicos | Módulo de rastreo funcional en Wix + Calculador de precios en Shopify | ~160 hrs |
| Mes 3 (Sem. 9 - 12) | Fichas Técnicas PDF & Cart Drawer con Mínimos | Pestañas de PDF en PDP + Carrito Lateral con barra $100k/$200k | ~160 hrs |
| Mes 4 (Sem. 13 - 16) | Asistente Virtual IA & Conexión WhatsApp | Chatbot 24/7 en Wix y Shopify con enrutamiento comercial | ~160 hrs |
| Mes 5 (Sem. 17 - 20) | Capacitación & Memoria de Prácticas | Dashboard de métricas, capacitación comercial e Informe Final de Prácticas | ~160 hrs |
| TOTAL | Proyecto Integral de Prácticas Empresariales | Ecosistema Digital Renovado, Optimizado e Integrado con IA | ~800 hrs |

## 5. IMPACTO Y RESULTADOS ESPERADOS PARA LA EMPRESA

Cumplimiento Efectivo de Pedidos Mínimos: La barra dinámica guía visualmente al cliente para alcanzar los $100.000 en Bogotá o $200.000 a Nivel Nacional, incrementando el ticket promedio de compra sin generar confusión.

Posicionamiento Corporativo B2B: La descarga limpia de Fichas Técnicas PDF y la solución del seguimiento de envíos proyectan una imagen de alta confiabilidad.

Ventas y Cotizaciones: El Asistente de IA atenderá consultas fuera del horario laboral y entregará prospectos calificados directamente al equipo comercial en WhatsApp.

## 6. SISTEMA DE MEDICIÓN Y ESTADÍSTICAS (ANALYSIS & DASHBOARD KPIs)

Para evaluar el retorno de inversión y el éxito del proyecto semana a semana, se configurará un Tablero de Analítica Ejecutiva con las siguientes métricas clave:

📈 A. Estadísticas del Asistente Virtual con IA (Chatbot B2B & Shopper)

Tasa de Resolución Autónoma (%): Medición de cuántas consultas de usuarios/empresas son resueltas al instante por el bot sin intervención humana (preguntas frecuentes, cobertura, Fichas Técnicas).

Volumen de Leads B2B Generados: Cantidad de empresas (NIT, Razón Social) que completan la solicitud de cotización y son derivadas con datos al WhatsApp del asesor comercial.

Tiempo Promedio de Respuesta: Reducción del tiempo de atención de horas/días a las 24 horas del día.

🛒 B. Estadísticas de Conversión en Carrito y Pedidos Mínimos

Efectividad de la Barra de Pedido Mínimo:Porcentaje de carritos que incrementaron su valor para alcanzar los $100.000 (Bogotá) o $200.000 (Nacional) guiados por la barra de progreso.

Impacto del Cross-Selling: Medición de ventas adicionales logradas mediante los productos sugeridos en el pie del carrito lateral.

Tasa de Abandono de Carrito: Monitoreo semanal de la disminución en el porcentaje de clientes que dejan productos sin comprar.

📄 C. Estadísticas de Uso de Fichas Técnicas y Rastreo

Métrica de Descargas de Fichas Técnicas PDF: Conteo de solicitudes y descargas de documentación técnica por categoría de producto.

Uso de la Sección de Rastreo (`/tracking`): Número de clientes que consultan de forma autónoma el estado de su envío en Wix sin congestionar el canal telefónico.

## 7. PRESUPUESTO ESTIMADO DE LICENCIAS Y HERRAMIENTAS (SOFTWARE SUBSCRIPTIONS)

Para la ejecución del proyecto se aprovecharán al máximo las plataformas que la empresa ya tiene activas y se usarán los planes gratuitos (Free Tiers) durante las etapas iniciales de desarrollo.

| Herramienta / Plataforma | Uso en el Proyecto | Estado / Plan Recomendado | Costo Estimado |

| Shopify (DetalShop.com) | E-commerce, Metafields, Liquid, Cart Drawer, Analytics | Activo (Suscripción actual de la empresa) | $0 COP (Ya cubierto) |

| Wix Studio / Editor (Detalgraf.com) | Portal B2B, Velo, Módulo de Tracking, Formularios | Activo (Suscripción actual de la empresa) | $0 COP (Ya cubierto) |

| Google Analytics 4 & Looker Studio | Medición de eventos, conversiones y tablero de KPIs | Gratuito (Servicio oficial de Google) | $0 COP |

| Figma | Design System, Wireframes y Prototipos Clicables | Figma Starter (Plan Gratuito para diseño) | $0 COP (Opción Pro opcional: ~$15 USD/mes) |

| Tidio AI / Voiceflow | Asistente Virtual 24/7 entrenado con catálogo y PDFs | Fase 1-3: Plan Gratuito ($0 COP) **Fase 4-5:** Plan Starter/Pro (Producción) | ~$29 a $49 USD / mes (Solo a partir del Mes 4) |

| WhatsApp Business API | Enrutamiento directo de cotizaciones B2B | Opción A: Enlace Directo (`wa.me`) gratis

📌 Recomendación para Gerencia: Los Meses 1, 2 y 3 no generan ningún costo adicional de licencias ($0 COP). Únicamente a partir del Mes 4 (cuando el Asistente Virtual de IA se despliegue en vivo a clientes reales), se sugiere activar el plan Pro del proveedor de IA seleccionado (aprox. $29 a $49 USD/mes).

Dos viajes a Bogotá para investigación y capacitación.