Escuela de Ingenierías

Medellín, Colombia

Plan de práctica1

Práctica Empresarial/Inmersión Empresarial – Versión 1.0

Practicante: estudiante en Práctica2

| Nombre: | Nicolas Quintero Cardona |  |  | ID: | 000455359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Facultad: | Escuela de Ingenierías |  |  |  |  |
| EPS: | EPS SURA | ARL: | Seguros Bolívar / ARL Positiva |  |  |

Definición y características de la práctica

| Modalidad: | X |  |  | Práctica empresarial. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Inmersión empresarial. |
| Área: | Transformación Digital, E-commerce y Optimización de Experiencia de Usuario (UX/UI) |  |  |  |
| Cargo: | Practicante de Ingeniería / Líder de Transformación Digital & UX |  |  |  |
| Objetivos | OBJETIVO GENERAL: Transformar y optimizar integralmente el ecosistema digital de Detalgraf S.A.S., resolviendo la desconexión operativa entre el portal corporativo B2B (Wix) y el canal transaccional (Shopify), eliminando las fricciones visuales y de interacción de compra mediante la metodología Design-First con Figma, automatizando la atención comercial mediante un Asistente Virtual 24/7 impulsado por Inteligencia Artificial, y desplegando un cuadro de mando analítico (GA4 y Looker Studio) para medir cuantitativamente el impacto en conversión y retención. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Auditar a fondo la experiencia de usuario (UX/UI) y construir el Design System corporativo en Figma, garantizando la aprobación previa de prototipos navegables en computador y celular con cero riesgo operativo en los canales de producción. 2. Ejecutar mejoras de alto impacto comercial (Quick Wins), solucionando el fallo crítico de pantalla en blanco en la sección de rastreo de envíos (/tracking) en Wix e implementando la actualización reactiva de precios en tiempo real por cantidad en la Ficha de Producto (PDP) de Shopify. 3. Reorganizar la arquitectura de información mediante un módulo en pestañas para Fichas Técnicas PDF conectado a Metafields, y desarrollar el Carrito Lateral (Slide-out Cart Drawer) con barra dinámica de progreso para pedidos mínimos ($100.000 Bogotá / $200.000 Nacional) y sugerencias de venta cruzada (Cross-selling). 4. Diseñar, entrenar y desplegar un Asistente Virtual multicanal con Inteligencia Artificial (Wix y Shopify) con capacidad de resolver preguntas frecuentes, suministrar fichas técnicas y enrutar prospectos corporativos B2B calificados directamente a WhatsApp. 5. Configurar la infraestructura de medición de analítica web (Google Analytics 4 y Looker Studio), capacitar al equipo comercial en la gestión de leads y redactar la Memoria Final de Prácticas Empresariales para la UPB y la empresa. |  |  |  |
| Funciones/ Actividades para desarrollar | El plan de trabajo se estructuró para ser ejecutado durante un periodo de 5 meses (20 semanas / 800 horas de labor profesional) dividido en 5 fases metodológicas: • FASE 1 (Mes 1 — Semanas 1 a 4 / ~160 hrs): Investigación UX, Sistema de Diseño y Prototipado en Figma - Auditoría heurística integral bajo los 10 principios de Nielsen en Detalgraf.com y DetalShop.com. - Levantamiento de requerimientos y modelado de Buyer Personas (B2B corporativo y B2C e-commerce). - Definición de User Flows para Ficha de Producto (PDP), Carrito Lateral y Módulo de Seguimiento. - Construcción del Design System corporativo en Figma: Design Tokens HSL, escala tipográfica Inter/Outfit, estados de componentes y Auto Layout 5.0. - Maquetación de Wireframes Lo-Fi y prototipo interactivo Hi-Fi validado con métrica SUS (87.5/100 Grado A+) y aprobación de Gerencia General. • FASE 2 (Mes 2 — Semanas 5 a 8 / ~160 hrs): Quick Wins, Sección /tracking en Wix y Precios Dinámicos en Shopify - Aislamiento operacional: creación del tema borrador clonado 'Pruebas NQC' v3.0.2 en Shopify para desarrollo seguro sin riesgo de ventas. - Diagnóstico en Wix Velo de la causa raíz de la pantalla en blanco en '/tracking' y maquetación de nueva vista responsiva con buscador de guía/factura, visualización de 4 estados logísticos y botón directo a WhatsApp. - Programación del script JavaScript/Liquid en la Ficha de Producto de Shopify para el cálculo dinámico en tiempo real (Precio Unitario × Cantidad = Subtotal acumulado) sin recarga. - Limpieza de widgets innecesarios y optimización de captura validada de Cédula/NIT en el carrito para facturación legal DIAN. • FASE 3 (Mes 3 — Semanas 9 a 12 / ~160 hrs): Fichas Técnicas PDF y Carrito Lateral con Barra de Pedido Mínimo - Estructuración de Metafields en Shopify y diseño de plantilla reutilizable para la carga masiva automatizada de Fichas Técnicas PDF. - Maquetación de vista PDP con módulo de pestañas limpias (Descripción, Especificaciones Técnicas y Descarga PDF). - Desarrollo del Slide-out Cart Drawer (carrito desplegable) conectado a la Ajax Cart API de Shopify. - Programación de barra dinámica de progreso para pedidos mínimos ($100k Bogotá / $200k Nacional) con cálculo de saldo faltante y productos de adición rápida (Cross-selling). • FASE 4 (Mes 4 — Semanas 13 a 16 / ~160 hrs): Arquitectura, Entrenamiento e Integración del Asistente Virtual con IA - Estructuración de la base de conocimiento con catálogo de productos, políticas de envío, reglas de pedido mínimo y lectura de PDFs técnicos. - Configuración de flujos conversacionales (Tidio AI / Voiceflow): Agente Shopper para soporte B2C y Agente B2B para calificación de clientes corporativos por NIT y volumen. - Integración de widgets en Wix y Shopify con enrutamiento de cotizaciones pre-armadas al WhatsApp del asesor comercial. - Calibración y pruebas de conversación en vivo. • FASE 5 (Mes 5 — Semanas 17 a 20 / ~160 hrs): Sistema de Analítica, Tablero de KPIs, Capacitación y Memoria Final - Configuración de eventos de analítica web en Google Analytics 4 (GA4) y diseño de Tablero Ejecutivo de KPIs en Looker Studio. - Capacitación al equipo comercial sobre el protocolo de seguimiento y conversión de prospectos recibidos por WhatsApp. - Auditoría Lighthouse de velocidad de carga, optimización de recursos y SEO técnico en dispositivos móviles. - Redacción, entrega y sustentación de la Memoria Final de Prácticas Empresariales para la UPB y la empresa. |  |  |  |
| Monitoreo/ seguimiento | 1. COMPROMISOS DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO (UPB): • Entrega mensual al coordinador de prácticas de la facultad y al monitor de: - Certificados vigentes de ARL y EPS durante la primera semana de cada mes calendario. - Bitácoras mensuales de seguimiento diligenciadas y firmadas durante la primera semana de cada mes. • Asistencia obligatoria y activa a las reuniones de asesoría y seguimiento convocadas por el monitor UPB. • Evaluación conjunta de desempeño realizada entre el tutor empresarial y el monitor académico. • Entrega y sustentación del Informe Final de Práctica Profesional durante la última semana del periodo de prácticas. 2. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO EN LA EMPRESA: • Sesiones semanales de sprint con la Gerencia General y Dirección de Operaciones de Detalgraf S.A.S. para verificación de avances según la Matriz Cronograma de 20 Semanas. • Control de calidad y validación en entornos seguros de pruebas (Shopify Theme Preview 'Pruebas NQC' y Sandbox Wix) previo a cualquier paso a producción. • Monitoreo cuantitativo del avance de entregables mediante tableros de analítica y métricas de usabilidad. |  |  |  |
| Fecha Inicio: | 18/08/2026 | Fecha Finalización | 18/01/2027 |  |

Coordinador de Práctica del Programa (UPB)

| Nombre: |  | E-mail: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Monitor: asesor UPB3

| Nombre: | Carlos Enrique Arango Rodriguez | E-mail: | carlose.arango@upb.edu.co |
| --- | --- | --- | --- |

Tutor: jefe inmediato empresa4

| Nombre: | Juan David Vasquez Suarez |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E-mail: | gerencia@detalgraf.com / comercial@detalgraf.com | Teléfono: | 3017314727 |
| Profesión: | Administrador de empresas |  |  |
| Cargo: | Gerente General |  |  |

Escenario de práctica profesional: empresa

| Nombre: | Detalgraf S.A.S. (y plataforma e-commerce DetalShop.com) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NIT: | 830.005.293-5 | Teléfono: | 3017314727 |
| Dirección: | Bogotá D.C., Colombia |  |  |
| Internet/URL: | https://www.detalgraf.com / https://detalshop.com |  |  |

Firmas

| Se firma en: | Medellín | Fecha | 25/08/2026 |
| --- | --- | --- | --- |

| Practicante _________________________________________ Nicolas Quintero Cardona Estudiante en Práctica Profesional Escuela de Ingenierías — UPB |  | Tutor _________________________________________ Gerencia General / Operaciones Detalgraf S.A.S. Tutor Empresarial |  | Monitor _________________________________________ Docente Monitor de Prácticas Escuela de Ingenierías Universidad Pontificia Bolivariana |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: las siguientes definiciones fueron tomadas de la Resolución número 3546 de 2018 del Ministerio de trabajo:

- Plan de práctica: Es un documento suscrito por el estudiante, el tutor y el monitor al inicio de la práctica laboral, en el cual se definen los objetivos formativos a alcanzar, conforme a las actividades que el estudiante desarrollará en el escenario de práctica, el monitoreo en su ejecución y los resultados de aprendizaje.

- Practicante: estudiante de programas de formación complementaria ofrecidos por las escuelas normales superiores o de educación superior de pregrado, que desarrollan actividades de práctica laboral.

- Monitor: docente vinculado a la institución educativa, que ejerce la supervisión de la actividad formativa en conjunto con el Tutor, acompañando y haciendo seguimiento al desarrollo de la práctica laboral.

- Tutor: persona designada por el escenario de práctica que ejerce la supervisión de la actividad formativa en conjunto con el monitor, acompañando y haciendo seguimiento al desarrollo de la práctica laboral.