Escuela de Ingenierías

Medellín, Colombia

Bitácora de seguimiento del curso Práctica profesional en modalidad

Práctica Empresarial/Inmersión Empresarial – Versión 2.0

Practicante: estudiante en Práctica1

| Nombre: | Nicolas Quintero Cardona |  |  | ID: | 000455359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Email: | nicolas.quintero@upb.edu.co |  |  |  |  |
| Facultad: | Escuela de Ingenierías |  |  |  |  |
| EPS: | EPS SURA | ARL: | Seguros Bolívar / ARL Positiva |  |  |

Coordinador de Práctica del Programa (UPB)

| Nombre: |  | E-mail: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Monitor: asesor UPB3

| Nombre: | Carlos Enrique Arango Rodríguez | E-mail: | carlose.arango@upb.edu.co |
| --- | --- | --- | --- |

Tutor: jefe inmediato empresa4

| Nombre: | Dirección General / Dirección de Operaciones |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E-mail: | gerencia@detalgraf.com / comercial@detalgraf.com | Teléfono: | 3017314727 |
| Profesión: | Ingeniero / Administrador de Empresas |  |  |
| Cargo: | Gerente General / Director de Operaciones y Transformación Digital |  |  |

Introducción: el curso de Práctica Profesional, en la modalidad de práctica empresarial, tiene como propósitos de formación sumergir al estudiante en un entorno laboral propio de su profesión, en el cual pueda contrastar y aplicar los conocimientos y formación apropiados en su estudio teórico con experiencias reales del ejercicio profesional. Se logrará retroalimentar y reafirmar los conceptos logrados en el desarrollo de los cursos en el estudiante.

Escenario de práctica profesional: empresa

| Nombre: | Detalgraf S.A.S. (y plataforma e-commerce DetalShop.com) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIT: | 830.005.293-5 |  |  |  |  |  | Teléfono: | 3017314727 |
| Dirección: | Bogotá D.C., Colombia |  |  |  |  |  |  |  |
| Internet/URL: | https://www.detalgraf.com / https://detalshop.com |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de inicio: | 24/08/2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de finalización: | 10/01/2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas totales de práctica: | 800 horas (5 meses / 20 semanas, 40 horas semanales) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de firma del convenio o contrato: | 18/08/2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplica remuneración: | SI | ( ) | NO | ( X ) | Valor: |  |  |  |  |

Descripción de las funciones y/o productos que el practicante entregará a la empresa al finalizar su práctica:

| FUNCIONES | PRODUCTOS RELACIONADOS |
| --- | --- |
| 1. Investigación UX, auditoría heurística y diseño centrado en el usuario (metodología Design-First): Caracterización de Buyer Personas B2B/B2C, análisis heurístico y definición de flujos de interacción para Detalgraf.com y DetalShop.com. | Sistema de Diseño corporativo (Design System en Figma con Design Tokens HSL), guía de estilos interactiva, flujos de usuario (User Flows) y Prototipo Navegable en Alta Fidelidad (Hi-Fi) validado con usuarios. |
| 2. Diagnóstico técnico y reestructuración del módulo de rastreo de pedidos (/tracking) en el portal corporativo B2B (Wix Studio / Velo). | Interfaz web funcional de seguimiento de envíos en Wix, con campo de búsqueda por número de guía o factura, visualizador gráfico de 4 etapas de despacho y botón de derivación asistida a WhatsApp. |
| 3. Optimización de la experiencia de compra y desarrollo del cálculo dinámico de precios en la tienda e-commerce (Shopify / Liquid / JavaScript). | Script en tiempo real en la Ficha de Producto (PDP) de Shopify para la actualización instantánea del valor total por cantidad (Precio Unitario × Cantidad = Subtotal) sin recarga de página. |
| 4. Estructuración técnica y reorganización del sistema de Fichas Técnicas PDF y especificaciones de producto en Shopify. | Módulo interactivo en pestañas (Descripción, Especificaciones, Documento Técnico PDF) integrado mediante Metafields con sistema de carga masiva de archivos técnicos. |
| 5. Rediseño del embudo transaccional y programación del Carrito Lateral (Slide-out Cart Drawer) con motivación de compra mínima. | Panel de carrito desplegable programado con Shopify Ajax API, selector dinámico de destino (Bogotá $100k / Nacional $200k), barra de progreso de pedido mínimo y módulo de venta cruzada (Cross-selling). |
| 6. Arquitectura, entrenamiento e integración de Asistente Virtual 24/7 impulsado por Inteligencia Artificial (Chatbot multicanal). | Agente conversacional IA integrado en Wix y Shopify con base de conocimiento del catálogo, resolución autónoma de FAQs, entrega de Fichas Técnicas y derivación calificada de leads B2B a WhatsApp. |
| 7. Configuración de la infraestructura de medición de analítica web y cuadro de mando de indicadores de desempeño (KPIs). | Tablero ejecutivo de métricas en Google Analytics 4 (GA4) y Looker Studio para monitorear en tiempo real la tasa de abandono de carrito, efectividad del pedido mínimo y resolución del bot. |
| 8. Documentación integral, capacitación al equipo comercial y transferencia de conocimiento metodológico y técnico. | Guías prácticas paso a paso de Figma y desarrollo, manuales de administración en Wix/Shopify, sesiones de inducción a asesores comerciales y Memoria Final de Prácticas Empresariales. |

Bitácora de seguimiento del curso Práctica profesional en modalidad

Práctica Empresarial/Inmersión Empresarial (Segundo mes)

- Fecha: 18/10/2026 (Cierre Segundo Mes de Prácticas)

  - ¿Las actividades adelantadas, coinciden con las asignadas en el punto anterior (1)?  SI ( X )  NO (   ), ¿qué actividades adicionales ha realizado?:

Las actividades ejecutadas coinciden a cabalidad con el plan de trabajo previsto para el segundo mes (Semanas 5 a 8: Quick Wins, Sección /tracking en Wix y Cálculo Dinámico de Precios en Shopify):  1) Configuración de un entorno de pruebas aislado en Shopify mediante el tema clonado 'Pruebas NQC' (Versión 3.0.2), asegurando el principio de 'Cero Riesgo Operacional' para no afectar las ventas reales en la tienda en vivo. 2) Diagnóstico en Wix Velo de la causa raíz de la pantalla en blanco en 'detalgraf.com/tracking' y maquetación de una nueva interfaz responsiva con buscador de guía/factura, visualización de 4 estados logísticos y botón de derivación asistida a WhatsApp. 3) Desarrollo y programación en JavaScript Vanilla / Liquid del cálculo dinámico en tiempo real en la Ficha de Producto (PDP) de Shopify (Precio Unitario × Cantidad = Subtotal acumulado), eliminando la necesidad de recargar la página. 4) Limpieza técnica en Shopify, desactivando widgets y scripts innecesarios que ralentizaban la carga y optimizando la captura validada de Cédula/NIT en el carrito para facturación electrónica.  Actividades adicionales realizadas: De manera proactiva, se adelantó el levantamiento de la estructura de Metafields y el mapeo de datos para la automatización masiva de Fichas Técnicas PDF programada para el Mes 3, así como pruebas de compatibilidad y rendimiento en múltiples navegadores y dispositivos móviles.

  - ¿El practicante considera que la práctica ha sido un medio de aprendizaje?: SI ( X  )  NO (  ), ¿por qué?:

Totalmente afirmativo. La práctica empresarial ha sido un espacio extraordinario de aprendizaje profesional y humano. Ha permitido contrastar la teoría de la ingeniería y gestión de proyectos con un entorno empresarial real y dinámico. Se consolidaron competencias en desarrollo front-end bajo entornos transaccionales en vivo, gestión de riesgos operativos, diseño UX/UI validado con métricas de negocio y comunicación ejecutiva con la gerencia, demostrando cómo la ingeniería aporta soluciones directas a la rentabilidad y eficiencia de una empresa.

Firmas

| Se firma en: | Medellín | Fecha | 25/09/2026 |
| --- | --- | --- | --- |

| Practicante _________________________________________ Nicolas Quintero Cardona Estudiante en Práctica Profesional Escuela de Ingenierías — UPB |  | Tutor _________________________________________ Gerencia General / Dirección de Operaciones Detalgraf S.A.S. Tutor Empresarial |
| --- | --- | --- |